**涞水县国营赵各庄林场**

**关于2020年赵各庄林场打井及配套项目资金绩效评价自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

（1）2020年赵各庄林场统筹整合使用财政涉农资金项目为赵各庄林场打井及配套项目，具体项目名称为《涞水县国营赵各庄林场苗圃智能节水灌溉系统建设项目》，安排资金85万元。资金来源为涞水县自然资源和规划局涉及的整合资金为贫困林场扶贫资金，共计85万元，下达的任务单位为赵各庄林场。（资金文件为：冀财农[2019]137号《河北省财政厅关于提前下达2020年中央财政专项扶贫资金预算的通知》）。

（2）根据2020年赵各庄林场打井及配套项目计划实施情况，设定目标打深机井1眼以及安装配套水泵、提水管道、铺设输水管道、配备智能灌溉系统、修建作业路、改建智能控制中心、配套办公用品、修建围栏的项目内容在11月已经完成。

**二、绩效自评工作开展情况**

按照文件要求，完成国有林场苗圃所需的打井及配套设施建设，主要建设内容为打200米深机井1眼，配套水泵、提水管道、铺设输水管道、智能灌溉系统1套；修建2米宽作业路190米；改建智能控制中心30平方米，配套办公用品；修建围栏380米；带动建档立卡贫困户10人就业。

**三、绩效目标自评完成情况**

**（一）资金投入情况**

1.项目资金到位情况。自然资源和规划局涉及的整合资金为贫困林场扶贫资金，共计85万元，全部到位。

2.项目资金执行情况。2020年度打井及配套项目，贫困林场扶贫资金80.397万元，已完成。2020年赵各庄林场打井及配套项目主体施工截止日期11月份，11月份已经完成项目实施。

**（二）绩效目标完成情况分析**

数量指标：2020年赵各庄林场打井及配套项目完成200米深机井1眼、配套水泵、提水管道、铺设输水管道、智能灌溉系统1套、修建2米宽作业路190米、改建智能控制中心30平方米，配套办公用品、修建围栏380米、带动建档立卡贫困户10人就业。质量指标：机井配套设施、灌溉系统、智能控制中心、作业路、围栏符合作业设计要求；服务对象受群众满意度95%，满意度指标收益群众满意度95%。

2020年11月7日