涞水县教育和体育局

2021年度支持学前教育发展专项补助经费预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《涞水县财政局关于开展2021年度财政资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，为加强项目资金支出绩效管理，提高财政资金的使用效益，2021年度我局加强组织领导，把预算绩效纳入本单位整体工作，并落实专人负责，采取有了力措施，推进项目建设的实施。财务股按预算安排将资金及时分配拨付到学校，强化项目和资金的日常管理和监督，专项预算资金绝不用于偿还债务，实行专款专用，绝不挤占、挪用、截留、克扣专项资金。对专项监督检查及审计部门检查意见等情况进行了回头看，对发现的问题及时总结，制定相应的整改措施，并且按要求做预算项目绩效自评工作，切实提高了资金的使用效率。

二、绩效目标实现情况

2021年度上级支持学前教育发展专项补助项目资金794万元。其中，中央补助资金616万元，省级补助资金172万元，县级资金6万元。共计支出资金121.73万元，总体预算项目执行率15.33%，自评得分71分，未完成预期绩效目标。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

①涞水县涞水镇瓦宅幼儿园建设项目，主要建设内容为新建幼儿园建筑一栋主体地上二层，建筑面积 1124.22 ㎡；新建警卫室 12 ㎡；围墙改造 71.15 米等室外工程改造提升建设，投资300万元。 正在施工中，未完成预定指标。

②涞水县王村幼儿园围墙、警卫室及附属工程，主要建设内容为新建门卫室18㎡，新建围墙169米，新做化粪池1座60m³，拆除平房、围墙及垃圾外运等，投资50万元。正在施工中，未完成预定指标。

③涞水县陈家庄幼儿园食堂及厕所建设项目，主要建设内容为新建食堂180.98㎡，新建厕所35.42㎡，新建警卫室21.16㎡等，投资50万元。正在施工中，未完成预定指标。

- ④学前教育资助项目，预计资助家庭经济困难的幼儿人数不少于240人，实际资助人数为248人，完成预定目标。

- 质量目标。

涞水镇学区瓦宅幼儿园建设项目、王村幼儿园围墙、警卫室及附属工程、陈家庄幼儿园食堂及厕所建设项目，预计质量达标要求100%，正在施工中，未完成预定指标。学前教育阶段建档立卡贫困户学生补助比例100%，完成预定目标

- 时效指标。

①涞水镇学区瓦宅幼儿园建设项目、王村幼儿园围墙、警卫室及附属工程、陈家庄幼儿园食堂及厕所建设项目，预计进度规划年度指标值100%，正在施工中，未完成预定指标。

- ②享受资助政策的幼儿名单公示时间不少于5天，实际公示时间为5天，补助资金及时足额发放，达到100%，完成预定目标。

- （4）成本指标。

①涞水镇学区瓦宅幼儿园建设项目，预计造价不超过300万元，王村幼儿园围墙、警卫室及附属工程建设项目，预计造价不超过50万元，陈家庄幼儿园食堂及厕所建设项目预计造价不超过50万元，实际三个项目正在施工中，未完成预定指标。

- ②预计学前教教育阶段学生每学年人均补助标准800元-900元，实际每学年人均补助为873元，完成预定指标。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标。

①涞水镇学区瓦宅幼儿园建设项目、王村幼儿园围墙、警卫室及附属工程、陈家庄幼儿园食堂及厕所建设项目，预计扩大学前教育资源，改善办学环境，提高办学质量。解决项目学校教室拥挤问题，学生有一个安全舒服的成长空间。正在施工中，未完成预定指标。

- ②学前教育资助政策得到了落实，政策知晓率达到了100%。取得很好的社会效益。

3、满意度指标完成情况分析

学前教育资助，资助政策得到了落实，通过满意度问卷测评，受助学生及其家长满意度达到95%，超过了预期的90%的满意度。

- 三、绩效目标设定质量情况

年初项目设定绩效目标，根据每个项目具体情况，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况。各项预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项绩效目标切实符合实际情况，充分反映了财政资金使用情况及资金用途。

存在的问题主要是我们在预算文本中设定的目标比较笼统，未进行详细的阐述。在经费管理政策细则上还不精细，预算编制的支出项目上还考虑不全，在今后的工作中我们将努力改进。

- 四、整改措施及结果应用

- 整改措施:1、在绩效目标设置方面，我们根据工作计划设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类，建立与之相匹配的配套资金预算，提高资金的使用效率。

- 2、对于绩效目标执行正常的项目，提出保障目标实现的具体措施；对于执行偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出统筹调剂意见；对于执行中出项较大偏差的，总结经验，今后预算编制时更加科学化。对于项目不成熟的坚决不予列入年度预算，确保预算资金准确可执行到位。

- 3、加强日常监控工作，按年初预算目标，按节点拨付预算资金。对不能形成有效支出的资金、结余资金，申请统筹调剂使用。

- 绩效自评结果为优，自评是用来判断和评价实施项目落实情况的主要依据，也是加强财政支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。将本部门年内的工作安排及开支需求进行合理预算和安排，使资金预算更好地为工作提供保障。

涞水县教育和体育局

2022年4月28日