涞水县教育和体育局

2021年度改善普通高中办学条件补助资金预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《涞水县财政局关于开展2021年度财政资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，为加强项目资金支出绩效管理，提高财政资金的使用效益，2021年度我局加强组织领导，把预算绩效纳入本单位整体工作，并落实专人负责，采取有了力措施，推进项目建设的实施。财务股按预算安排将资金及时分配拨付到学校，强化项目和资金的日常管理和监督，专项预算资金绝不用于偿还债务，实行专款专用，绝不挤占、挪用、截留、克扣专项资金。对专项监督检查及审计部门检查意见等情况进行了回头看，对发现的问题及时总结，制定相应的整改措施，并且按要求做预算项目绩效自评工作，切实提高了资金的使用效率。

二、绩效目标实现情况

2021年度上级下达我局改善普通高中办学条件补助项目资金571万元。其中，中央补助资金571万元。共计支出资金571万元，总体预算项目执行率100%，自评得分99分，完成预期绩效目标。

1、产出指标完成情况分析

- （1）数量指标。

- ①河北祖冲之中学宿舍楼维修改造建设项目。主要建设内容为：宿舍楼4栋6层维修改造，改造面积2500平方米，投资94.875万元。现已完工投入使用，完成预定的指标。

- ②改善高中办学条件设备采购项目，主要设备有：台式计算机405台，学生电脑桌凳360个投资174.6万元；智慧黑板、视频展台、集控平台各22台，投资66万元；学生上下床1200张、课桌凳2650套屏风办公桌椅300套、四人位餐桌椅650套，投资235.525万元。共计投资476.125万元。现已完工投入使用，完成预定的指标。

- 时效指标。祖冲之中学宿舍楼维修改造项目、设备采购项目预计进度规划年度指标值100%，实际完成值为100%，完成预定目标。

- 祖冲之中学宿舍楼维修改造项目、设备采购项目预计进度规划年度指标值100%，实际完成值为100%，完成预定目标。

- 成本指标。

- 祖冲之中学宿舍楼维修改造项目预计造价94.875万元，实际投资94.875万元，完成预定指标。设备采购项目预计造价476.125万元，实际投资421.235万元，完成预定指标。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标。祖冲之中学宿舍楼维修改造及设备采购项目改善了办学环境条件，使学生有了一个安全舒服的学习空间。取得很好的社会效益，完成了预定指标。

3、满意度指标完成情况分析

祖冲之中学宿舍楼维修改造及设备采购项目，切实改善了学校的办学条件，通过满意度问卷测评，受助学生及其家长满意度达到95%，超过了预期的90%的满意度。

- 三、绩效目标设定质量情况

年初项目设定绩效目标，根据每个项目具体情况，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况。各项预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项绩效目标切实符合实际情况，充分反映了财政资金使用情况及资金用途。

存在的问题主要是我们在预算文本中设定的目标比较笼统，未进行详细的阐述。在经费管理政策细则上还不精细，预算编制的支出项目上还考虑不全，在今后的工作中我们将努力改进。

- 四、整改措施及结果应用

- 整改措施:1、在绩效目标设置方面，我们根据工作计划设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类，建立与之相匹配的配套资金预算，提高资金的使用效率。

- 2、加强日常监控工作，按年初预算目标，按节点拨付预算资金。对不能形成有效支出的资金、结余资金，申请统筹调剂使用。

- 绩效自评结果为优，自评是用来判断和评价实施项目落实情况的主要依据，也是加强财政支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。将本部门年内的工作安排及开支需求进行合理预算和安排，使资金预算更好地为工作提供保障。

涞水县教育和体育局

2022年4月28日