涞水县教育和体育局

2021年度校舍安全建设补助经费预算项目

绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《涞水县财政局关于开展2021年度财政资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，为加强项目资金支出绩效管理，提高财政资金的使用效益，2021年度我局加强组织领导，把预算绩效纳入本单位整体工作，并落实专人负责，采取有了力措施，推进项目建设的实施。财务股按预算安排将资金及时分配拨付到学校，强化项目和资金的日常管理和监督，专项预算资金绝不用于偿还债务，实行专款专用，绝不挤占、挪用、截留、克扣专项资金。对专项监督检查及审计部门检查意见等情况进行了回头看，对发现的问题及时总结，制定相应的整改措施，并且按要求做预算项目绩效自评工作，切实提高了资金的使用效率。

二、绩效目标实现情况

2021年度上级下达我局校舍安全建设项目资金866万元。其中，中央补助资金610万元，省级补助资金256万元。共计支出资金866万元，总体预算项目执行率100%，自评得分98分，圆满的完成预期绩效目标。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

- ①第二小学操场改造建设项目，对校内操场进行改造，投资255万元。主要改造内容为：校园沥青道路硬化1392㎡，投资55万元；篮球、乒乓球等室外活动场地广场硬化4403㎡，投资130万元；电、消防、排水管网350延米，投资70万元。。现该项目已完工投入使用，完成预定指标。

- ②第三中学操场改造建设项目，投资55万元用于第三中学操场改造项目，主要建设内容为土质操场改造提升，规划改造面积13000平方米。现该项目已完工投入使用，完成预定指标。

- ③赵各庄镇蓬头小学操场改造项目投资30万元（中央校舍安全保障长效机制资金30万元）用于赵各庄镇蓬头小学操场改造建设项目，主要建设内容为土质操场改造提升，规划改造面积2000平方米。

- 现该项目已完工投入使用，完成预定指标。

- ④涞水县中小学校舍防水维修改造项目，投资47万元（中央校舍安全保障长效机制资金47万元）用于涞水县中小学校舍防水维修改造项目，主要建设内容为5所学校校舍屋面防水改造，规划改造面积6470平方米。现该项目已完工投入使用，完成预定指标。

- ⑤王村学校操场改造建设项目，投资350万元（中央校舍安全保障长效机制资金242万元；省级补助资金108万元），用于王村学校操场改造建设项目，主要建设内容为土质操场改造提升，规划改造面积13080平方米。现该项目已完工投入使用，完成预定指标。

- ⑥娄村学区中水东小学操场改造建设项目，投资57万元，用于娄村学区中水东小学操场改造建设项目，主要建设内容为土质操场改造提升，规划改造面积3500平方米。现该项目已完工投入使用，完成预定指标。

- ⑦栗村小学食堂建设项目、木井小学食堂建设项目，投资40万元，为栗村小学新建一排食堂，建设面积206㎡。现该项目已完工投入使用，完成预定指标。

- ⑧木井小学食堂建设项目，投资32万元，为木井小学新建一排食堂，建设面积165㎡。现该项目已完工投入使用，完成预定指标。

- （2）质量目标。八个项目均已完工投入使用，质量达标率为100%，完成预定指标。

- （3）时效指标。八个项目均已完工投入使用，进度规划年度指标值100%，完成预定指标。

- （4）成本指标。

①第二小学操场改造建设，预计造价不多于255万元，实际造价为255万元，该项目已完工投入使用，完成预定指标。

②第三中学操场改造建设项目，预计造价不多于55万元，实际造价为55万元，该项目已完工投入使用，完成预定指标。

③赵各庄镇蓬头小学操场改造项目，预计造价不多于30万元，实际造价为30万元，该项目已完工投入使用，完成预定指标。

④涞水县中小学校舍防水维修改造项目，预计造价不多于47万元，实际造价为47万元，该项目已完工投入使用，完成预定指标。

⑤王村学校操场改造建设项目，预计造价不多于350万元，实际造价为328万元，该项目已完工投入使用，完成预定指标。

⑥中水东小学操场改造建设项目，预计造价不多于57万元，实际造价为84.2万元，该项目已完工投入使用，完成预定指标。

⑦栗村小学食堂建设项目，预计造价不多于40万元，实际造价为40万元，该项目已完工投入使用，完成预定指标。

⑧木井小学食堂建设项目，预计造价不多于32万元，实际造价为32万元，该项目已完工投入使用，完成预定指标。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标。第二小学操场改造建设等八个个完工项目，切实改善了办学环境，提高了教学质量，完成预定指标。

3、满意度指标完成情况分析

第二小学操场改造建设等八个完工项目，学生，家长的满意度达到了95%，超过了预计90%的满意度，完成预定指标。

- 三、绩效目标设定质量情况

年初项目设定绩效目标，根据每个项目具体情况，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况。各项预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项绩效目标切实符合实际情况，充分反映了财政资金使用情况及资金用途。

存在的问题主要是我们在预算文本中设定的目标比较笼统，未进行详细的阐述。在经费管理政策细则上还不精细，预算编制的支出项目上还考虑不全，在今后的工作中我们将努力改进。

- 四、整改措施及结果应用

- 整改措施:1、在绩效目标设置方面，我们根据工作计划设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类，建立与之相匹配的配套资金预算，提高资金的使用效率。

- 2、对于绩效目标执行正常的项目，提出保障目标实现的具体措施；对于执行偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出统筹调剂意见；对于执行中出项较大偏差的，总结经验，今后预算编制时更加科学化。对于项目不成熟的坚决不予列入年度预算，确保预算资金准确可执行到位。

- 3、加强日常监控工作，按年初预算目标，按节点拨付预算资金。对不能形成有效支出的资金、结余资金，申请统筹调剂使用。

- 绩效自评结果为优，自评是用来判断和评价实施项目落实情况的主要依据，也是加强财政支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。将本部门年内的工作安排及开支需求进行合理预算和安排，使资金预算更好地为工作提供保障。

涞水县教育和体育局

2022年4月28日