涞水县教育和体育局

2021年度义务教育薄弱环节改善和能力提升补助经费预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据《涞水县财政局关于开展2021年度财政资金预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，为加强项目资金支出绩效管理，提高财政资金的使用效益，2021年度我局加强组织领导，把预算绩效纳入本单位整体工作，并落实专人负责，采取有了力措施，推进项目建设的实施。财务股按预算安排将资金及时分配拨付到学校，强化项目和资金的日常管理和监督，专项预算资金绝不用于偿还债务，实行专款专用，绝不挤占、挪用、截留、克扣专项资金。对专项监督检查及审计部门检查意见等情况进行了回头看，对发现的问题及时总结，制定相应的整改措施，并且按要求做预算项目绩效自评工作，切实提高了资金的使用效率。

二、绩效目标实现情况

2021年度上级下达我局义务教育薄弱环节改善和能力提升项目资金1757万元。其中，中央补助资金997万元，省级补助资金760万元。共计支出资金567万元，总体预算项目执行率32.27%，自评得分66分，未完成预期绩效目标。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

- ①第五中学综合楼建设项目，投资582万元（中央专项补助资金582万元）。主要建设教学楼综合楼一栋六层，建设面积3000平方米。该项目正在施工中，未完成预定指标。

- ②涞水镇学区瓦宅小学教学楼及附属建设项目，规划投资668万元（省级专项补助资金668万元），用于瓦宅小学教学楼及附属建设项目，主要建设内容为新建教学楼一栋三层，建设面积2000㎡，投资400万元；室外厕所改造100㎡，投资25万元；操场改造提升6000㎡，投资180万元；室外地面硬化3000㎡，投资50万元；大门围墙改造200延米投资13万元。该项目正在施工中，未完成预定指标。

- ③第四中学宿舍楼建设项目，计划投资400万元（其中：中央专项补助资金308万元，省级专项补助资金92万元）。新建宿舍楼一栋三层，建筑面积2000平方米。该项目正在施工中，未完成预定指标。

- ④王村镇王村小学设备购置项目，为学校购置了实验室、实验器材一套，投资16万元；投资18万元购置学生电脑35台；购置电子白板3套，投资6万元；购置图书5000册，投资10万元，共计投资50万元。该项目已完成购置，完成预定指标。

- ⑤镇厂中学室外活动场地建设项目，投资57万元，用于校内室外活动场地建设项目，室外活动场地硬化面积3000平方米，该项目已完工，完成预定指标。

（2）质量目标。第五中学综合楼建设项目涞水镇学区瓦宅小学教学楼及附属建设项目等三个项目质量达标要求100%，正在上网招标及正在施工中，未完成预定指标。王村镇王村小学设备购置项目已完成、镇厂中学室外活动场地建设项目已完工，完成预定指标。

（3）时效指标。第四中学宿舍楼等三个项目预计进度规划年度指标值100%，正在施工中，未完成预定指标。

（4）成本指标。

①第五中学综合楼建设项目，预计造价不超过582万元，该项目正在施工中，未完成预定指标。

②瓦宅小学教学楼及附属建设项目，预计造价不超过668万元，该项目正在施工中，未完成预定指标。

③涞水县第四中学宿舍楼建设项目，预计造价不超过668万元，该项目正在施工中，未完成预定指标。

④王村镇王村小学设备购置项目，预计造价不超过50万元，该项目已完成设备购置，完成预定指标。

⑤镇厂中学室外活动场地建设项目，预计造价不超过57万元，实际造价57万元，完成预定指标。

2、效益指标完成情况分析

社会效益指标。由于第五中学综合楼建设等三个项目正在施工中，未完成预定指标。

3、满意度指标完成情况分析

由于第五中学综合楼建设等三个项目正在施工中，未完成预定指标。

- 三、绩效目标设定质量情况

年初项目设定绩效目标，根据每个项目具体情况，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况。各项预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，各项绩效目标切实符合实际情况，充分反映了财政资金使用情况及资金用途。

存在的问题主要是我们在预算文本中设定的目标比较笼统，未进行详细的阐述。在经费管理政策细则上还不精细，预算编制的支出项目上还考虑不全，在今后的工作中我们将努力改进。

- 四、整改措施及结果应用

- 整改措施:1、在绩效目标设置方面，我们根据工作计划设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类，建立与之相匹配的配套资金预算，提高资金的使用效率。

- 2、对于绩效目标执行正常的项目，提出保障目标实现的具体措施；对于执行偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出统筹调剂意见；对于执行中出项较大偏差的，总结经验，今后预算编制时更加科学化。对于项目不成熟的坚决不予列入年度预算，确保预算资金准确可执行到位。

- 3、加强日常监控工作，按年初预算目标，按节点拨付预算资金。对不能形成有效支出的资金、结余资金，申请统筹调剂使用。

- 绩效自评结果为良，自评是用来判断和评价实施项目落实情况的主要依据，也是加强财政支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。将本部门年内的工作安排及开支需求进行合理预算和安排，使资金预算更好地为工作提供保障。

涞水县教育和体育局

2022年4月28日