- 涞水县2018年度财政涉农资金统筹整合

- 使用实施方案

- 总体要求

- 为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于扶贫开发重要讲话精神，按照省委、省政府、市委市政府的决策部署，省财政厅、省扶贫办印发的《关于深入推进2018年贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点工作的通知》（冀财农〔2018〕65号）通知要求，紧紧围绕2018年845人退出指标和我县高标准脱贫退出目标，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，加大统筹整合和资金投入力度，优化涉农资金使用机制，集中财力办大事、办实事，全面提高涉农资金配置和效率，进一步提高我县财政涉农资金的精准度特制定方案如下。

- 整合资金范围及规模

- 截至目前，我县应纳入整合范围的财政涉农资金到位总计20800.56万元。根据国家和省财政、扶贫部门《关于做好2018年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》要求，整合资金做到“因需而整”。根据我县脱贫攻坚实际情况，拟整合财政涉农资金11304.71万元。

- （一）中央资金6628.71万元，2018年允许整合的各类中央资金：11254.56万元，实际整合各类中央资金：6628.71万元。一是中央专项扶贫资金6289万元，其中：①关于提前下达2018年中央财政专项扶贫资金（国有贫困林场支出方向）预算指标的通知，冀财农[2017]164号：80万元；②提前下达2018年中央财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）预算指标的通知，冀财农[2017]172号：3708万元；③提前下达2018年中央财政专项扶贫资金（以工代赈支出方向）预算指标的通知，冀财农[2017]171号：33万元；④关于下达2018年中央财政专项扶贫资金的通知，冀财农[2018]43号：425万元；⑤提前下达2018年中央少数民族发展资金预算指标的通知，冀财行[2017]81 号：43万元；⑥提前下达2018年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金预算指标的通知，冀财农[2017]150号：2000万元。二是其它资金339.71万元，其中：①关于提前下达2018年中央水利发展资金预算指标的通知，冀财农[2017]153号：339.71万元。

- （二）省级资金2636万元，2018年允许整合的各类省级资金：7495万元，实际整合各类省级资金：2636万元，一是省级专项扶贫资金2542万元，其中：①提前下达2018年省级财政扶贫（扶贫发展）专项资金预算指标的通知，冀财农[2017]202号：960万元；②关于下达2018年省级财政专项资金（第一批）的通知，冀财农[2018]101号：1571万元；③关于下达2018年省级财政扶贫专项资金（第三批）的通知，冀财农[2018]122号：11万元；二是其它资金94万元，其中：①提前下达2018年省级防汛抗旱项目资金预算指标的通知，冀财农[2017]196号：38万元；②提前下达2018年省级农田水利设施建设和水土保持补助资金预算指标的通知冀财农[2017]190号：56万元。

- （三）市级专项扶贫资金670万元，（其中：①关于下达2018年市级财政专项扶贫资金的通知，保财农[2018]13号：430万元；②关于下达2018年市级财政专项扶贫资金的通知，保财农[2018]53号：240万元。

- （四）县级扶贫专项资金1370万元，（此项资金为本县专项扶贫资金，且无对应的资金文号。）

- 建设任务

- 根据我县脱贫攻坚实际情况，我县2018年统筹整合财政涉农资金投资预算涉及资金11304.71万元，共安排五大类扶贫项目，其中：基础设施类7547.46万元、产业类项目2897万元、补贴类项目110.25万元、培训费100万元、第三方服务费650万元。

- （一）基础设施项目7547.46万元。

- （1）路桥、护村坝工程项目投资预算5126.6万元。

- 路桥、护村坝工程投资概算5126.6万元，其中：路桥项目4996.6万元涉及道路硬化约37.65万平米，桥涵47座（道），涉及10个乡镇、68个贫困村，护村坝项目1座85万元，桑园涧林场小桥1座80万元。

- 实施主体：交通局、九龙镇政府、桑园涧林场

- （2）水利工程、贫困户水窖补贴项目投资概算1638.35万元。

- 水利工程项目投资预算1538.35万元。项目涉及10个乡镇、66个村。项目主要涉及饮水工程和灌溉工程。主要建设内容：共新打井34眼，机井配套68台套，变频设备5台，机井房34间，液位控制器25套，截潜坝17米，铺设PE管241442米，PVC管22056米，钢管16597米,新建出水口477个，新建蓄水池（或水窖）74座，维修改造渠道10863米，消毒设备2套；贫困户饮水安全水窖改造补贴100万元。

- 实施主体：水利局、有关乡镇政府

- （3）电力配套项目投资概算782.51万元。

- 电力配套项目涉及10个乡镇、32个贫困村、一个合作社，其中：新建变压器46台，容量7400KVA，架空10KV、0.4KV电缆18009米；改造变压器10台，容量1600KVA，架空10KV、0.4KV、低压电缆1295米。

- 实施主体：扶贫办、供电公司

- （二）产业项目2897万元。

- （1）光伏产业项目2237万元。

- 1、52个贫困村村集体分布式光伏扶贫电站投资概算891.8万元。

- 实施主体：扶贫办

- 2、25个贫困村村级光伏扶贫电站投资概算1345.2万元。

- 实施主体：发改局

- （2）设施大棚、产业补贴660万元。

- 安排贫困户现在产业补贴600万元，安排涞水县春烨食用菌农民专业合作社60万元。

- 实施主体：农业局、乡镇政府

- （三）补贴类项目110.25万元。

（1）暖气片补贴。贫困户暖气片补贴每户补贴2组，每组补贴500元，共计补贴447户、825组，补贴金额41.25万元。

实施主体：有关乡镇政府

- （2）雨露计划。按照2017年秋季至2018年春季学期测算，应有460人贫困学生享受雨露计划补贴，每人每学期按照1500元测算，应补贴69万元。

- 实施主体：扶贫办

- （四）培训费100万元。

- 实用技术培训30万元；扶贫干部培训50万元；劳动力转移培训20万元。

实施主体：林业局、农业局、畜牧局、人社局、扶贫办

- （五）项目管理和项目建设前期费用650万元。

- 项目建设前期、项目管理、工程审计、资金监督检查安排资金650万元。

- 实施主体：项目实施主体相关部门、乡镇

- 项目实施

- （一）项目申报 经村两委、驻村工作队根据本村实际情况和脱贫攻坚需要明确村村拟申报的项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、资金规模等内容。经村民代表会议表决后向乡镇政府递交书面申请材料。

（二）项目复审 乡镇政府召开会议对各村拟申报的项目进行复审，复审内容包括项目的建设内容、资金概算、预期效益、贫困群众参与情况和带贫机制等。

- （三）项目审核 扶贫办负责项目汇总，根据项目性质和项目类别分解到有关部门，就项目的科学性、合规性、必要性、可行性及绩效性等进行论证，并由部门出具论证审核意见。

- （四）项目实施 根据扶贫项目性质，由县扶贫开发和脱贫工作领导小组明确项目实施主体，全过程负责项目建设程序、项目实施、项目验收、项目公示、项目报账、资金监管、扶贫成效等，原则上自项目批复之日起实施期限为一年。

- 五、组织保障

- （一）成立涞水县统筹整合使用财政涉农资金试点工作领导小组，由县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室负责扶贫项目的督导、检查、协调等工作；财政局负责制定年度扶贫绩效评价办法，实施主体负有资金使用绩效的主题责任；组织部负责将扶贫绩效评价纳入年度考核范围。

- （二）坚持“谁审批谁公告”、“谁验收谁公示”原则。县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室负责将调整方案在政府网站、电视台、乡镇政府所在地、村委会进行年度扶贫项目公告，公告期限为10天；项目实施主体负责项目验收公示。经验收合格的扶贫项目，需在村级进行公示，公示期限为10天。公告、公示内容包括：实施主体、责任人、项目名称、资金来源、投资额度、实施地点、建设内容、举报电话等。

- （三）强化实施主体验收责任。扶贫项目实施完毕后，项目建设方首先开展自验，不符合标准的及时整改，自验合格的项目由建设方向实施主体提交验收申请。实施主体成立专家技术人员、乡（镇）村两级干部、驻村工作队、部分村民代表组成的验收小组开展验收。

- （四）扶贫项目实行“清单+台账”管理模式。各实施主体建立“项目清单”，按照资金流向建立“资金流向”台账，准确掌握扶贫资金使用等相关情况。

- （五）扶贫项目验收后，由实施主体向县扶贫开发和脱贫工作领导小组递交资金拨付申请，并附带相关资料，经批复后将请示转至财政局，财政局负责向实施主体下达资金额度。

- （六）各有关乡镇政府负责做好项目实施过程的服务和协调工作。

- （七）扶贫项目资金属于政府采购或招投标范围的，严格执行《中华人民共和国政府采购法》或《中华人民共和国招标投标法》。

附件1.涞水县统筹整合使用财政涉农资金试点工作领导小组

- 涞水县2018年度统筹整合使用财政涉农资金清单

- 涞水县2018年度统筹整合使用财政涉农资金项目清单