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为提高全县财政衔接资金使用效益，着力夯实产业发展基础，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设宜居宜业和美乡村，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。按照“成熟一批、研究一批、实施一批”的原则，实施村内道路硬化项目，涉及资金150万元，特制定此项目计划。
一、资金来源
2025年第一批、第一批补充衔接资金项目计划安排衔接资金12217万元，涉及23个项目，因项目计划中安排资金为项目估算金额，此次按照预算评审价格计算，结余资金187.134896万元。
二、项目资金调整
1.2025年灌溉渠建设项目。安排资金125万元，调整为122.224392万元。
2.2025年三坡镇-九龙镇道路硬化项目。安排资金358万元，调整为334.469734万元。
3.2025年赵各庄镇-龙门乡-其中口乡道路硬化项目。安排资金591万元，调整为575.243793万元。
4.2025年义安镇-王村镇道路硬化项目。安排资金668万元，调整为654.879067万元。
5.2025年涞水镇-明义镇-胡家庄乡道路硬化项目。安排资金730万元，调整为707.768622万元。
6.2025年东文山镇-永阳镇道路硬化项目。安排资金689.5万元，调整为657.867478万元。
7.2025年娄村镇-一渡镇-石亭镇道路硬化项目。安排资金835.8万元，调整为769.319501万元。
8.2025年太阳能路灯安装项目。安排资金558万元，调整为546.392517万元。
三、新安排项目
石亭镇东龙泉-板城道路硬化项目。建设地点在石亭镇东龙泉、板城，计划安排资金150万元，修建村内道路1400米，形成的资产所有权和管护权归村集体所有。
四、组织保障
（一）严格落实公告公示制度。推进政务公开，资金政策公开、管理制度、资金分配结果等信息及时向社会公开，接受社会监督。行业主管部门应按照政府信息公开的有关规定，健全资金的分配、使用、监督检查、绩效评价等情况的信息公开机制，在县本级政府网站公示当年审批的年度资金项目实施计划，自觉接受社会监督。项目实施单位要利用公开栏、项目标志牌、会议及公示、手册等形式将本年度资金的投资规模、资金来源、资金用途、收益对象、补助标准、补助环节完成情况，在项目实施地进行事前、事后公告公示，确保群众的知情权，接受群众和社会监督。项目收益对脱贫人口（含监测帮扶对象）给予补助，在所在行政村进行公示。
（二）加强项目管理。审计、纪委监委、检察机关等部门要做好资金和项目的审计、检查等工作，切实加强衔接资金的日常监督检查。同时引导和鼓励脱贫群众、第三方组织参与监督，受益村村干部、群众代表、驻村工作队要深度参与资金和项目的管理监督，构建多元化资金监管机制。
（三）完善绩效考评。进一步完善衔接资金的绩效考评制度。县财政局牵头负责对年度项目开展绩效评价，组织行业主管部门做好自评，撰写自评报告。县财政局可采取委托第三方评价方式开展重点评价，独立出具绩效评价报告，经财政局各相关绩效评价责任股室验收后提交。
五、工作要求
（一）实施单位要加快办理项目建设前期手续，制定倒排工期表，确保12月底前完工并完成结算。发改、财政、自规、审批、生态环境等部门要主动搞好服务，积极配合项目实施单位做好项目建设前期手续的办理。
（二）依据河北省人民政府《关于建立扶贫资产资本监督管理制度的指导意见（试行）》文件，按照“谁建设、谁管理”的原则，相关职能部门要行使好行政管理职责，切实做好资产资本的管理工作。需移交乡镇、行政村的，履行移交程序并制定相关管护职责。
（三）项目资金属于政府采购或招投标范围的，严格按照《中华人民共和国政府采购法》或《中华人民共和国招标投标法》执行。
（四）建立工程履约保证资金制度，保证金为中标额度的2%，可以采用银行履约保函、履约担保书以及履约担保金的形式缴纳。施工方如不能按合同要求完工，保证金不予退还。
（五）签订施工合同后，采用以工代赈方式，由施工方设置以工代赈岗位，优先雇用当地有劳动能力、且有参加劳务意愿的脱贫人口和防贫监测人口，带动农户就业增收。
（六）按照涞水县根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于印发〈涞水县治理欠薪任务清单〉〈涞水县治理欠薪责任清单〉和〈治理欠薪政策清单〉的通知》（涞治欠办发〔2022〕1号）文件精神，各单位要确保项目不发生拖欠农民工工资的现象。不能缴纳农民工工资保证金的施工单位，取消施工资格。
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附件1

涞水县2025年财政衔接资金领导小组名单

组  长：吴  磊  县委副书记、政府县长
副组长：秘杰鹏  县委常委、政府常务副县长
郭建良  县政府副县长  
成  员：李金鹏  县政府办主任
胡新春  县委统战部常务副部长、工商联党组书记
贾辰浩  县农村工作领导小组办公室主任
刘金龙  县财政局局长
张丽莉  县发改和科技局局长
赵  伟  县交通局局长
刘立宪  县自规局局长
杨志光  县水利局局长
李宏宇  县行政审批局局长
张  颖  县生态环境分局局长
王建军  县审计局局长
王大勇  县农业农村局二级主任科员
王利英  县农业农村局副局长
马合新  县财政局四级主任科员

涞水县财政衔接资金领导小组下设办公室，办公室设在县财政局，办公室主任由马合新同志兼任。                     
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